全国2003年4月高等教育自学考试

生产与作业管理试题

课程代码：00145

第一部分  选择题  (共42分)

一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.某企业新产品投资额为100万元，该产品6年的现值收入为110万元，企业的投资净现值是(     )

A.20万元                  B.10万元

C.50万元                  D.30万元

2.首创能力低的小型企业通常开发(     )

A.改进新产品                B.换代新产品

C.全新产品                  D.仿制新产品

3.对于创新性项目，不能任意跳跃或颠倒其某一阶段或环节的次序，这是指项目的(     )

A.时限性特点                B.一次性特点

C.程序性特点                D.新颖性特点

4.采用乐观、悲观和最大可能三种时间估计法测算作业时间的网络图也称为(     )

A.非确定型网络图            B.确定型网络图

C.箭线式网络图              D.节点式网络图

5.甘特图法的最大缺陷是(     )

A.难于绘制

B.不能反映各作业之间的复杂关系

C.不利于计划与实施进度的比较

D.图形复杂

6.用网络计划技术控制项目进度的重点应是(     )

A.一般作业                B.关键路线

C.交叉作业                D.平行作业

7.MRP进行物料分解是依据(     )

A.独立需求原理                B.JIT原理

C.相关需求原理                D.零缺陷原理

8.按照构成定额的组成部分和影响定额的各种因素，如产品设计结构等，通过科学分析和计算，进而制订物资消耗定额的方法，称为(     )

A.实际测定法                B.技术分析法

C.经验估算法                D.统计分析法

9.某公司对某物料库存的年需求量为2400单位，订货成本为3.20元/次，存贮成本为0.008元/单位·月，若该企业采用经济订货批量订货时，则该企业该物料的年库存总成本为(     )

A.50元/年                B.38.4元/年

C.30元/年                D.45.2元/年

10.对于企业来讲，产成品属于(     )

A.从属需求                B.相关需求

C.非独立需求              D.独立需求

11.设备在规定条件下、规定时间内，完成规定功能的概率，称之为设备的(     )

A.适应性         B.耐用性	        C.生产性          D.可靠性

12.设备由于科学进步而产生的贬值，属于(     )

A.经济磨损                B.有形磨损

C.无形磨损                D.机械磨损

13.过程分析中仅用到“加工”与“检验”两种符号的图表是(     )

A.生产过程程序图           B.工艺流程分析图

C.平面流程图               D.双手操作分析图

14.传统设备管理的重心在(     )

A.设备的全过程              B.设备的使用和维修

C.设备的设计                D.设备的制造

15.装入车内，一推就可运走的物料，其搬运方便系数为(     )

A.1                B.4

C.2                D.3

16.工作研究中，对现行工作方法的记录(     )

A.由于生产工序繁多、复杂，记录不必十分详尽

B.通常采用文字记录的方法

C.应通过专用图表工具进行记录

D.应查阅有关资料来了解现行方法

17.工作研究的最终目的是(     )

A.提高生产率                B.减少人员投入

C.工作方法的标准化          D.降低劳动强度

18.在JIT系统中，当出现不合格件时，通常的处理方式为(     )

A.继续生产，以保证下一工序的需求

B.请示领导，决定是否继续生产

C.停止作业，并查找原因，解决问题

D.根据合格率指标的要求，决定是否停止生产

19.MRP中计划提前期与实际提前期的关系为(     )

A.计划提前期应大于实际提前期		  B.计划提前期应小于实际提前期

C.计划提前期应等于实际提前期		  D.二者没有关系

20.在产品结构树中，当一个零件出现在一个产品结构的不同层次上时，作为其层次代码的是(     )

A.数字较小的层次                B.数字较大的层次

C.靠近最终产品的层次            D.任一层次均可

21.ISO 9000标准的基础是所有工作都是通过(     )

A.过程来完成的                B.管理来完成的

C.实施来完成的                D.领导来完成的

22.质量体系中，包括设计、生产、安装和服务的质量保证模式，称为(     )

A.ISO 9001                B.ISO 9002

C.ISO 9003                D.ISO 9004

23.说明在生产过程中短时间内有异常因素起作用，使加工条件发生变化的直方图是(     )

A.锯齿型直方图            B.孤岛型直方图

C.双峰型直方图            D.陡壁型直方图

24.对产品表面油漆工艺处理，借助自然力进行干燥需要有一段时间，这段时间在产品生产周期中属(     )

A.无效时间        B.多余时间		  C.作业时间             D.无用时间

25.生产计划分为长期生产计划、中期生产计划和生产作业计划。长期生产计划的任务是进行产品决策、进行生产能力决策和(     )

A.规定企业每月生产品种、质量等指标			  B.对生产任务作统筹安排

C.确立何种竞争优势的决策					  D.控制库存水平

26.把生产现场需要的人、事、物加以定位，这在“5S”活动中称为(     )

A.整理                B.清扫

C.整顿                D.素养

27.生产过程是由四个部分组成的，下列不是生产过程组成部分的是(     )

A.基本生产过程                B.辅助生产过程

C.产品销售过程                D.生产技术准备过程

28.在当今组织中，质量管理主要通过对(     )

A.技术管理得以实现            B.财务管理得以实现

C.生产管理得以实现            D.过程管理得以实现

29.用于过程分析的基本符号中，符合“□”的含义是(     )

A.加工                B.延误

C.搬运                D.检验

30.仓库管理制度中有安全管理制度和岗位责任制度，下列属于岗位责任制度的是(     )

A.安全检查制度                B.发货员责任制

C.火源管理制度                D.消防管理制度

二、多项选择题(本大题6小题，每小题2分，共12分)

在每小题列出的五个备选项中有二个至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

31.质量管理的统计分析表的种类很多，常用的有(        )

A.不合格项目表                B.缺陷位置表

C.不合格原因表                D.质量特性分布表

E.矩阵表

32.生产管理的内容主要包括(        )

A.生产控制                B.生产计划					  C.财务核算

D.生产准备和组织		    E.销售计划

33.在闭环MRP中，生产活动控制的任务是(        )

A.作业排序                B.下达生产任务

C.信息反馈                D.生产控制

E.进行生产成本计算

34.企业在制定新产品开发规划时的主要依据是(        )

A.企业发展方向和战略         B.用户需求

C.企业的生产技术条件         D.国家有关政策法规

E.国家或地方的建设发展规划

35.按物资在企业生产中的作用分类，库存物资可分为(        )

A.主要原材料            B.辅助材料		             C.燃料

D.动力					  E.工具

36.通常确定网络图关键路线的方法有(        )

A.时差法                B.作业路线累计时间比较法

C.经验估计法            D.破圈法

E.甘特图法

第二部分  非选择题  (共58分)

三、名词解释题(每小题2分，共10分)

37.生产战略

38.母体、子样和样品

39.CIM(计算机集成制造)

40.新产品

41.工作分解结构

四、简答题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

42.工作研究有哪些步骤?

43.简述编制生产计划的原则和步骤。

44.设备改造的优点何在?

45.库存量过小会产生什么样的问题?

46.简述产品处于成长期的企业营销策略。

五、计算题(本大题共3小题，第47、48小题各5分，第49小题10分，共20分)

47.某零件的批量n=4件，需顺序经过4道工序加工，各工序的工序时间分别为：

t1=16分，t2=8分，t3=32分，t4=24分，试求按平行顺序移动方式组织生产的加工总周期。(采用公式计算法求解)

48.下图是什么图?该图反映了工序处于何种状态?为什么?

49.设有ABC三种零件，数量分别为300件、200件和400件。需依次经LMN三个工作中心加工，各零件在各工作中心加工的标准工时如下表所示。工作中心L和M各有两台设备，工作中心N有一台设备，各设备月工作23天，每天作业8小时，开动率为90%，试绘制甘特负荷图，分析三个工作中心的能力负荷关系(有关数据需填入表中对应的位置)。

负荷计算表

| 按品种分类的负荷计算表 |  |  |  | 按工作中心分类的负荷计算表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 工作中心 | 标准工时（小时） | 负荷 (小时) | 工作中心 | 产品名称 | 工作中心 代号 | 负荷 （小时） |
| A (300件) | 1L | 0.42 |  | L | A | 1 |  |
|  | 2M | 0.55 |  |  | B | 1 |  |
|  | 3N | 0.23 |  |  | C | 1 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 合计 |  |  |
| B (200件) | 1L | 0.58 |  | M | A | 2 |  |
|  | 2M | 0.34 |  |  | B | 2 |  |
|  | 3N | 0.31 |  |  | C | 2 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 合计 |  |  |
| C (400件) | 1L | 0.35 |  | N | A | 3 |  |
|  | 2M | 0.24 |  |  | B | 3 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 合计 |  |  |

六、论述题(本大题共1小题，8分)

50.试论工程项目管理的目标。