全国2005年10月高等教育自学考试

建筑经济与企业管理试题

课程代码：02447

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．按照我国建设程序，开展项目可行性研究之前的工作内容是（　　　）

A．建设地点选择	B．项目建议书

C．做好建设准备	D．竣工验收

2．对各施工方案的经济效益进行比较、分析和评价，从中选择最优施工方案的过程，称为（　　　）

A．施工工艺方案评价	B．施工组织方案评价

C．建筑设计方案评价	D．施工方案技术经济评价

3．名次计分法属于（　　　）

A．单指标对比法	B．多指标评价法

C．评分评价法	D．加数和法

4．下列不属于定性预测方法的是（　　　）

A．回归预测法	B．特尔菲法

C．主观概率法	D．头脑风暴法

5．在某价值工程的对象选择时采用了ABC分析法，其中，A类零部件是指（　　　）

A．数量占总数50%以上，而成本占10%左右的零部件

B．数量占总数15%~20%,而成本占70%~80%的零部件

C．数量占总数30%~35%，而成本占10%~20%的零部件

D．数量占总数50%以上，而成本占30%~40%的零部件

6．下列不属于建筑产品质量成本项目的是（　　　）

A．未达到质量要求而发生的返修损失费

B．工程保修费

C．施工材料成品检验费

D．现场经费

7．采用强制确定法进行价值工程的对象选择时，若某零部件的价值系数为2.7，则下列说法正确的是（　　　）

A．说明该零部件的功能重要性高，而相应的成本比例较低

B．说明该零部件的功能重要性低，而相应的成本比例较高

C．说明该零部件的功能重要性与所花费的成本比例是相称的

D．说明该零部件的功能重要性高，而相应的成本比例也较高

8．在建筑企业计划中，中、长期计划比较适合采用的管理方法是（　　　）

A．传统管理方法	B．现代管理方法

C．分级管理方法	D．目标管理方法

9．建设项目开工前，建设单位必须申请领取的许可证是（　　　）

A．用地许可证	B．规划许可证

C．施工许可证	D．立项许可证

10．提高建筑产品质量的关键是确保（　　　）

A．工序质量	B．工作质量

C．材料质量	D．施工图纸质量

11．绘制质量控制的频数直方图时，如果分组组距太小、测量方法不当或读数有问题，图形形态为（　　　）

A．偏向型	B．平顶型

C．锯齿型	D．陡壁型

12．用来确定影响质量的主要因素的方法是（　　　）

A．排列图法	B．因果分析图法

C．频数分析直方图法	D．控制图法

13．在一定生产技术条件下，完成单位产品或生产任务消耗的材料数量标准，称为（　　　）

A．材料损耗率	B．材料消耗定额

C．建筑材料定额	D．材料损耗量

14．某建筑企业2004年全年实现营业利润400万元，投资净收益100万元，没有发生营业外收支项目，企业生产占用的全部资金为2000万元，则该企业的资金利润率为（　　　）

A．5%	B．15%

C．20%	D．25%

15．企业中以节约消耗，减少或消灭浪费为目的的核算称为（　　　）

A．生产成果核算	B．生产消耗核算

C．资金核算	D．财务成果核算

二、多项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

在每小题列出的五个备选项中有二个至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

16．下列各项中属于可行性研究内容的有（　　　　　）

A．市场情况和建设规模	B．项目设计方案

C．项目施工方案	D．环境保护

E．财务和经济评价

17．肯定型决策应具备的条件包括（　　　　　）

A．存在着决策者希望达到的一个目标

B．存在着两个或两个以上的可行方案

C．存在着两个或两个以上的自然状态

D．不同方案在确定自然状态下的损益值可以计算出来

E．几种不同自然状态出现的可能性可以预先估计出来

18．施工企业缴纳的税种中，计入建筑产品造价中的税金有（　　　　　）

A．营业税	B．施工企业所得税

C．城市维护建设税	D．教育费附加

E．印花税

19．关于价值工程，下面说法正确的有（　　　　　）

A．价值工程中的“成本”指的是寿命周期成本

B．价值工程目的是增加产品功能

C．价值工程是从生产者的角度出发，对产品进行功能分析

D．价值工程是有组织的活动

E．价值工程致力于实现研究对象价值的创新

20．按获得承包任务的途径分类，承发包方式分为（　　　　　）

A．指令计划承包	B．协商承包

C．独立承包	D．招投标承包

E．联合承包

21．建筑企业在进行投标决策时应遵循的基本原则有（　　　　　）

A．项目的难易程度	B．项目的可行性

C．项目的盈利性	D．项目的可靠性

E．项目是否列入计划

22．施工索赔按索赔目标可分为（　　　　　）

A．工期索赔	B．单项索赔

C．费用索赔	D．工程终止索赔

E．综合索赔

23．施工单位项目经理的基本职责有（　　　　　）

A．承揽工程项目，签订合同

B．确保项目目标实现，保证业主满意

C．组织精干的项目管理班子，并全面领导其工作

D．履行合同义务，监督合同执行

E．在项目内部实施组织、计划、指导、协调和控制

24．建筑材料储备定额主要包括（　　　　　）

A．经常储备定额	B．月度储备定额

C．保险储备定额	D．季节储备定额

E．经济储备定额

25．无形资产的内容包括（　　　　　）

A．专利权	B．技术诀窍

C．商标权	D．商誉

E．著作权

三、填空题（本大题共11小题，每空1分，共15分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

26．已知年名义利率12%，一年计息两次，则年实际利率为            。

27．常用的市场调查方法有            、            和询问法。

28．效用是指决策者对经营活动中可能出现的            的反应。

29．建筑产品的价值量是由生产该产品的            决定的。

30．从开展价值工程活动的角度分类，产品的功能可分为必要功能、不必要功能、不足功能和            功能。

31．企业经营管理的性质具有            和社会属性两重性。

32．建筑企业计划管理包含编制、            、            以及总结分析评价四个环节。

33．全员劳动生产率是计划期内完成的            与计划内全部职工            之比。

34．质量管理随着生产的发展、技术和管理的进步而不断发展，经历了            阶段、

阶段和全面质量管理阶段。

35．技术管理基本工作包括施工的技术准备工作、施工过程的技术工作以及            三大项。

36．建筑工人的工资主要有计时工资和            两种形式。

四、名词解释题（本大题共4小题，共10分）

37．（3分）建筑业

38．（3分）建筑工程合同

39．（2分）安全生产管理

40．（2分）机械设备管理

五、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

41．建筑安装企业降低工程成本的主要途径有哪些？

42．简述工程招标准备工作的主要内容。

43．提高产品价值的途径有哪些？

44．全面质量管理可分为哪四个阶段？请对四个阶段的工作内容进行简要解释。

六、计算题（本大题共3小题，共20分，计算结果保留两位小数。）

45．（7分）某电冰箱厂有三个建造方案，各方案的建造费、每年使用费以及使用寿命如表1所示，设年利率为6%，复利计息。试用全寿命费用指标评价方法选择最佳方案。

表1

| 项目 | 方案一 | 方案二 | 方案三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建造费用（万元） | 700 | 1000 | 1200 |
| 年使用费（万元） | 60 | 40 | 30 |
| 使用寿命（年） | 40 | 50 | 70 |

46．（7分）某新建项目净现金流量表如表2所示，已知行业基准投资回收期为4年，行业基准收益率为15%。

（1）计算项目投资回收期，并判断项目的可行性；

（2）当折现率为20%时，累计净现值为472万元；当折现率为25%时，累计净现值为-16万元，试求项目内部收益率，并判断项目可行性。

表2				单位：万元

| 年次 | 净现金流量 |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | -5000 1500 2000 2000 2000 2000 |

47．（6分）某项产品中材料支出额情况见表3。

表3

| 指标 | 计划数 | 实际数 |
| --- | --- | --- |
| 材料支出额（元） | 6000 | 4800 |
| 产品产量（m3） | 100 | 80 |
| 单位产品材料消耗定额（kg） | 10 | 12 |
| 材料单价（元） | 6 | 5 |

问题：（1）用代替法分析各种因素变动对材料支出额的影响；

（2）分析材料支出额变化的主要原因。