全国2012年1月高等教育自学考试

建筑经济与企业管理试题

课程代码：02447

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.我国工程建设标准按业务性质可分为技术标准、经济标准和(　　　)

A.地方标准	B.管理标准

C.强制性标准	D.企业标准

2.向银行申请贷款或拨款的依据是(　　　)

A.项目建议书	B.可行性研究报告

C.项目申请书	D.初步可行性研究报告

3.某施工企业计划5年时间，投入800万元资金进行技术改造，银行利率为6％，复利

计息，每年从利润中提取的生产基金应为(　　　)

A.141.93万元	B.145.14万元

C.189.93万元	D.195.14万元

4.某款项年利率为15％，以月计息，则年实际利率为(　　　)

A.15.67％	B.15.95％

C.16.08％	D.16.27％

5.某建筑企业近6年完成房屋竣工面积如下表，用指数平滑法(a=0.6)预测下一年

完成房屋竣工面积为(　　　)

(单位：万m2)

| 年次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竣工面积 | 36 | 59 | 77 | 106 | 159 | 214 |

A.176	B.181

C.187	D.199

6.有关单因素敏感性分析图理解正确的是(　　　)

A.一张图只能反映一个因素的敏感性结果

B.临界点表明方案经济效果评价指标达到最高要求所允许的最大变化幅度

C.不确定性因素变化超过临界点越多，方案越好

D.将临界点与将来可能发生的变化幅度相比较，可大致分析该项目的风险情况

7.传统的风险分析方法不包括(　　　)

A.投资回收期的风险修正	B.收益率的风险修正

C.概率分布修正法	D.对有风险的项目调整输入变量

8.工程成本计划降低率的计算公式为(　　　)

A.	B.

C.	D.

9.价值工程中功能的主要特征包括二重性、载体的替代性和(　　　)

A.全面性	B.独特性

C.系统性	D.固定性

10.研究产品的寿命周期及寿命周期费用，应把重点放在产品的(　　　)

A.招投标阶段	B.开发阶段

C.生产阶段	D.设计阶段

11.企业经营管理具有同生产关系、社会制度相联系的属性是(　　　)

A.社会属性	B.自然属性

C.经济属性	D.人文属性

12.建筑企业的企业管理核心是(　　　)

A.质量管理活动	B.技术管理活动

C.经营管理活动	D.生产经营活动

13.下列关于招标阶段各项工作排序正确的是(　　　)

①公开招标②组织踏勘现场③接受标书④工程交底并答辩

⑤发出招标文件⑥投标资格审查

A.①⑥⑤②④③	B.①⑤⑥②③④

C.②①⑤⑥③④	D.②①⑥⑤④③

14.工程承包合同管理不包括(　　　)

A.监理单位对工程承包合同的管理	B.建设单位对工程承包合同的管理

C.施工单位对工程承包合同的管理	D.建设主管部门对工程承包合同的管理

15.用以确定工程、产品成本和成本降低率的计划是(　　　)

A.成本计划	B.财务计划

C.劳动工资计划	D.物资供应计划

16.下列指标计算公式正确的是(　　　)

A.千人死亡率=死亡人数/全部职工平均人数×100％

B.百万工时伤害率=伤害人次数/实际总工时×l03

C.伤害平均严重率=总损失工作日/伤害人次数

D.百元产值经济损失率=年内事故经济损失(万元)/总利率(万元)×100％

17.根据分类来确定工程质量控制主要因素的统计分析方法是(　　　)

A.因果分析图	B.直方图

C.控制图	D.排列图

18.技术管理的基本工作包括施工的技术准备工作、施工过程的技术工作和(　　　)

A.技术交底工作	B.技术检查工作

C.设计变更工作	D.技术开发和更新工作

19.由劳动者和用人企业按平等自愿和协商一致的原则，以签订劳动合同的形式，确定

工人与用人企业之间劳动关系的用工制度，称为(　　　)

A.合同制	B.雇佣制

C.临时工制	D.固定工制度

20.净资产报酬率反映(　　　)

A.一定时期内利润计划完成情况	B.每元工资所实现的利润

C.每一单位货币资本的获利能力	D.每元产值实现的利润

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

21.我国目前开展建设项目后评价，一般包括的组织实施层次有(　　　　　)

A.建设单位自我后评价	B.承包商后评价

C.监理单位后评价	D.项目所属行业后评价

E.主要投资方后评价

22.盈亏分析中，产品成本费用中列为固定成本的有(　　　　　)

A.直接人工工资	B.燃料动力费

C.车间经费	D.原材料费

E.企业管理费

23.抽样调查的组织形式有(　　　　　)

A.计划抽样	B.随机抽样

C.机械抽样	D.类型抽样

E.全面抽样

24.价值工程实施中功能定义的详细步骤包括(　　　　　)

A.对象选择	B.情报收集

C.功能定义	D.功能整理

E.功能成本分析

25.我国工程管理制度包括(　　　　　)

A.项目报建制度	B.招标投标制度

C.工程监理制度	D.合同管理制度

E.市场准入制度

26.影响中标的主要因素有(　　　　　)

A.标价	B.工期

C.材料	D.企业等级

E.施工方案

27.组织施工应达到的目标有(　　　　　)

A.工期短	B.质量好

C.成本低	D.材料省

E.按计划生产

28.质量保证体系构成包括(　　　　　)

A.思想保证体系	B.产品营销体系

C.质量控制体系	D.信息反馈体系

E.组织保证体系

29.建筑企业进行材料管理的任务有(　　　　　)

A.保证供应	B.准备出售

C.加快周转	D.降低消耗

E.节约费用

30.企业进行经济活动分析，一般常用的技术方法有(　　　　　)

A.控制图法	B.统计分析法

C.差额计算法	D.平均数法

E.比重分析法

三、填空题(本大题共8小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

31.建筑产品具有______、多样性、体积庞大和生产周期长等特点。

32.按时间划分，项目评价可分______、______和项目后评价。

33.价值工程活动的核心是______。

34.建筑市场是指作为商品的建筑产品的______关系的总和。

35.建筑企业年度计划的编制可分为准备、______和计划确定三个阶段。

36.竣工验收工作一般分为______和全部验收两个阶段。

37.质量管理的内涵包括质量体系、______和______。

38.当前企业的岗位技能工资制由岗位工资、技能工资和______工资组成。

四、判断改正题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

判断下列各题是否正确，正确的划√，错误的划×，并加以改正。

39.实际利率大于或者等于名义利率，每年计息次数越多，则实际利率也增加越多。(　　　)

40.建筑产品与国民经济其它部门的产品不一样，不具备商品的属性。(　　　)

41.实行事业部分权体制的关键是把企业分成若干相对独立的项目部，使其成为独立核算、自负盈亏的利润中心。(　　　)

42.工程投标中竞争策略的基本原则是使决策能够达到经济性和有效性。(　　　)

43.根据建筑业生产经营的特点，企业多余或不适用、需要处理的固定资产为未使用的固定资产。(　　　)

五、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

44.简要说明建筑工程技术经济评价的程序。

45.简要说明企业素质外在主要表现的五种能力。

46.简要说明投标企业应具备的条件。

47.简要说明全面质量管理的特点。

六、计算题(本大题共3小题，共20分)

48.(7分)某厂生产经营一种构件，单件产品变动费用为150元，售价为200元，该厂每年的固定费用为28万元，单件产品税金为22元。试问：

(1)该厂盈亏平衡点产量为多少?

(2)当生产能力为每年2万件时，年利润为多少?

(3)为使该厂利润达到140万元，年产量应为多少?

49.(7分)某项目有两个建造方案，各方案的建造费、每年使用费和寿命见下表。利率为10％。已知(A/P，10％，50)=0.10086，(A/P，10％，70)=0.10013。计算各方案的年费用，选择最优方案。(计算结果保留两位小数)

| 项目 | 方案A | 方案B |
| --- | --- | --- |
| 建造费用 | 1800万元 | 2000万元 |
| 年使用费 | 4万元 | 3万元 |
| 使用寿命 | 50年 | 70年 |

50.(6分)某施工企业所需材料甲，年总需求3000吨，材料单价4000元/吨，每次订购费用300元，每吨材料年保管费率为0.5％。请计算甲材料的经济订购批量。