全国2006年1月高等教育自学考试

建筑经济与企业管理试题

课程代码：02447

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

l、基本建设经济活动分为生产性建设和非生产性建设两大类的划分依据是(      )

A．投资用途	B．建设性质

C．投资规模		D．投资构成

2、按照我国建设程序，做好项目建设准备后，可以进行的工作是(      )

A．编制设计文件	B．编制可行性研究报告

C．编制项目建议书	D．组织施工

3、以复利方式借款1000元，规定年利率为6％，则在第三年年末的本利和为(      )

A．1000元	B．1060元

C．1180元	D．1191．02元

4、年金现值公式中采用的系数可表示为(      )

A．(P／F，i，n)	B．(P／A，i，n)

C．(A／P，i，n)	D．(A／F，i，n)

5、预测方法中折衷决策法属于(      )

A．肯定型决策方法	B．风险型决策方法

C．非肯定型决策方法	D．效用曲线法

6、反映项目计算期内各年利润总额、所得税及税后利润分配情况的财务报表是(      )

A．现金流量表	B．损益表

C．资金来源与运用表	D．资产负债表

7、某工程的预算成本为1000万元，计划成本为800万元，实际成本为l100万元，则该工

程成本计划降低率为(      )

A．-20％	B．-10％

C．20％	D．30％

8、价值工程中的“成本”指的是(      )

A．生产成本	B．使用成本

C．寿命周期成本	D．直接成本

9、“交钥匙”承包方式又称为(      )

A．招投标承包	B．独立承包

C．单项承包	D．建设全过程承包

10、对于建筑企业来说，企业管理的核心是(      )

A．企业内部活动	B．销售活动

C．生产经营活动	D．供应活动

11、在一些小项目及维修工程中，建设单位常采用的招标方式是(      )

A．邀请招标	B．协商议标

C．公开招标	D．公开招标和邀请招标相结合

12、下列各项中，属于工程招标前准备工作的是(      )

A．制定标底	B．接受标书

C．工程交底	D．踏勘现场

13、建筑企业计划管理的特点是(      )

A．计划的主动性	B．计划的稳定性

C．计划的全面性	D．计划的均衡性

14、综合性计划和专业性计划构成了建筑企业的(      )

A．中、长期经营计划	B．年度经营计划

C．季度经营计划	D．生产计划

15、质量控制的多种方法中，动态分析方法是(      )

A．相关图法	B．控制图法

C．频数分布直方图法	D．因果分析图法

16、表示工程质量特性与影响因素之间关系的图是(      )

A．排列图	B．因果分析图

c．频数分布直方图	D．控制图

17、下列各项中，正确描述建筑工程质量检验工作步骤的是(      )

A．明确质量要求、测试、评定、比较、处理

B．明确质量要求、测试、比较、评定、处理

C．测试、评定、比较、明确质量要求、处理

D．测试、比较、评定、处理、明确质量要求

18、编制材料供应计划，进行材料采购、订货以及仓储，主要依据的定额是(      )

A．经常储备定额	B．材料消耗定额

C．材料储备定额	D．经济储备定额

19、专利权应计入企业的(      )

A．固定资产	B．流动资产

C．无形资产	D．递延资产

20、某建筑企业2004年度的利润总额为1000万元，资本金总额为5000万元，企业生产占

用的全部资金额为8000万元，则该企业的资本金利润率是(      )

A．12.5％	B．14.3％

C．20％	D．33.3％

二、多项选择题(本大题共9小题，每小题2分。共18分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

21、下列财务评价指标中，属于动态指标的有(          )

A．投资利润率	B．流动比率

C．财务净现值	D．内部收益率

E．净现值率

22、建筑工程技术经济分析的基本方法包括(          )

A．评分评价法	B．移动平均法

C．盈亏分析法	D．全寿命费用指标评价法

E．期望值法

23、关于名义利率和实际利率的关系，下列说法正确的有(          )

A．实际利率大于或等于名义利率

B．实际利率小于或等于名义利率

C．每年计息次数越多，则实际利率增加越多

D．每年计息次数越多，则实际利率增加越少

E．名义利率越大，计息周期越短，则两者的差值就越大

24、下列属于快速折旧法的有(          )

A．直线法	B．工作量法

C．双倍余额递减法	D．年数总和法

E．平均年限法

25、下列各项属于建筑产品直接成本的有(          )

A．人工费	B．材料费

C．现场经费	D．施工机械使用费

E．冬雨季施工增加费

26、采用强制确定法进行价值工程的对象选择时，若某零部件的价值系数为0.6，则

(          )

A．该零部件可不作为重点改进对象

B．该零部件应作为价值分析的重点对象

C．说明该零部件的功能重要性高，而相应的成本比例较低

D．说明该零部件的功能重要性低，而相应的成本比例较高

E．说明该零部件的功能重要性与所花费成本比例是相称的

27、建筑工程合同主要包括(          )

A．勘察设计合同	B．加工承揽合同

C．劳务合同	D．劳动合同

E．联营合同

28、建筑工程的施工管理不同于一般工业企业的生产管理，主要体现在(          )

A．接受工程施工任务，可不签订合同	B．按工程对象个别确定

C．有大量的综合协调工作	D．准备工作时间长

E．材料管理任务较轻

29、企业采用岗位技能工资制度下，职工工资组成有(          )

A．基本工资	B．浮动工资

c．岗位(职务)工资	D．辅助工资

E．技能工资

三、填空题(本大题共9小题，每空1分，共12分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

30、建筑工程施工方案评价的主要内容包括__________方案的评价和__________方案的评价。

3l、建筑产品质量成本项目中，__________和__________构成控制成本。

32、价值工程的工作程序一般分为准备阶段、__________阶段、__________阶段和实施阶段。

33、价值工程的核心是__________。

34、建筑产品市场的特点是由建筑产品的特点和__________的特点决定的。

35、竣工率是竣工面积与__________的比值。

36、建设单位在工程开工前，应向所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取__________证。

37、建筑工程质量检验方法有__________检验、物理与化学检验。

38、建筑企业经济核算的方法中，__________在整个经济核算中处于中心地位。

四、名词解释题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

39．概率分析

40．价值工程

41．可行性研究

42．工程质量事故

43．建筑安装工程技术规程

五、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

44．简述工程招标的条件。

45．风险型决策具备的基本条件是什么？

46．简述建筑企业经济活动分析的程序。

47．简述工程项目竣工验收的依据。

六、计算题（本大题共3小题，共20分）

48．（7分）某公司为满足市场对预制构件的需求，拟规划建新厂。现有建大厂或建小厂两种方案可供选择，建大厂投资费用为600万元，建小厂投资费用为350万元。预计预制构件厂能运营10年。估计销售情况及概率、年收益值如表1所示。试用决策树法选择最优方案。

表1

| 自然状态 收益值 概率 （万元） 方案 | 销路好 | 销路较好 | 销路一般 | 销路差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| 建大厂 | 180 | 145 | 90 | -105 |
| 建小厂 | 95 | 60 | 35 | -10 |

49．（7分）某构件公司对近期完成的砼构件质量检查结果进行了统计，不合格项目及出现频数统计见表2。

问题：（1）将表2补充完整。

（2）绘制砼构件质量缺陷的排列图。

（3）分析该构件公司应控制的主要问题。

表2

| 序号 | 不合格项目 | 频数 | 频率（%） | 累计频率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蜂窝麻面 | 90 | 45.9 |  |
| 2 | 表面裂缝 | 65 | 33.2 |  |
| 3 | 尺寸误差 | 30 | 15.5 |  |
| 4 | 强度偏低 | 8 | 4.1 |  |
| 5 | 其他 | 3 | 1.5 |  |
|  | 合计 | 196 |  |  |

50．（6分）某企业购置一辆货车，原值为40万元，使用年限10年，企业确定残值率为3%，总行驶里程数为50万公里，试计算年平均折旧额、月平均折旧额。