浙江省2009年1月高等教育自学考试

建设工程合同管理试题

课程代码：04400

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是(       )

A.保证	B.抵押

C.质押	D.留置

2.《合同法》的规定，出现___________订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。(       )

A.违反法律法规规定	B.当事人恶意串通损害第三人利益

C.以合法形式掩盖非法目的	D.对方当事人采用欺诈手段

3.合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于___________状态。(       )

A.成立但不生效	B.既不成立也不生效

C.承诺生效但合同不成立	D.生效但不成立

4.合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当___________确定费用负担的责任。(       )

A.按交易习惯	B.依据合同的相关条款

C.签订补充协议	D.由履行义务一方承担

5.按照施工合同示范文本的规定，由于___________原因造成的工期延误，经工程师确认后工期不能顺延。(       )

A.发包人未按约定提供施工场地	B.发生不可抗力

C.设计变更	D.承包人的主要施工机械出现故障

6.建设工程施工合同示范文本由___________、通用条款和专用条款三部分组成。(       )

A.协议书	B.招标文件

C.投标书	D.质量保修书

7.材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该(       )

A.提取全部材料，按实际交付数量付款

B.按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款

C.拒绝提前提货，拒付货款

D.提取全部材料，按订购数量付款

8.FIDIC施工分包合同条件中，业主对分包合同的管理主要表现为(       )

A.对分包商发布指令	B.对分包工程的批准

C.向分包商支付工程款	D.审查分包商的资质

9.FIDIC施工合同条件规定，指定分包商的特点表现为(       )

A.由业主指定，并与其签定合同

B.工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围

C.对其违约行为承包商承担连带责任

D.工程师负责对其施工进行协调管理

10.___________适用于工期比较短，而且对最终产品的要求又非常精确的工程项目。

(       )

A.固定总价合同	B.成本加酬金合同

C.纯单价合同	D.成本补偿合同

11.对损失小，概率小的风险，一般可采取___________风险处理措施。(       )

A.风险回避	B.风险控制

C.风险转移	D.风险保留

12.建设工程合同一般应采用(       )

A.口头形式	B.默示形式

C.书面形式	D.视听形式

13.工程合同行政监管的主体是(       )

A.人民政府	B.仲裁委员会

C.工商行政管理部门	D.人民法院

14.工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是(       )

A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定

B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料

C.批准承包人缩短合同工期

D.将批准的索赔额纳入月进度款中

15.工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据不包括(       )

A.招标文件	B.各类财务凭证

C.合同履行过程中往来信函	D.施工现场记录

16.属于按索赔处理方式分类的索赔是(       )

A.合同内索赔	B.综合索赔

C.工期索赔	D.工程变更索赔

17.在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当(       )

A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延

B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延

C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延

D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延

18.一般有经验的承包人无法合理预料到的不利的自然条件和客观障碍，不包括(       )

A.隧道	B.气候条件

C.地下水	D.溶洞

19.承包商只可索赔工期的延误是(       )

A.异常恶劣的气候条件	B.业主未及时交付合格的施工现场

C.特殊风险	D.业主要求增加额外工程

20.仲裁委员会在收到申请书之日起___________内，认为符合受理条件的，应当受理并通知当事人。(       )

A.2个月	B.28日

C.15日	D.5日

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

1.下列选项中，属于要约邀请的包括(           )

A.价目表的寄送	B.招标公告

C.递送投标书	D.无价格的商业广告

E.发出中标通知书

2.下列选项中，___________的合同属于效力待定合同。(           )

A.无处分权人处分他人财产	B.以胁迫手段订立

C.因重大误解订立	D.限制民事行为能力人订立

E.表见代理人订立

3.合同争执的解决，司法途径可分为___________方式。(           )

A.调解	B.协商解决

C.仲裁	D.诉讼

E.工程师调解

4.委托监理合同示范文本中，监理人的权利包括(           )

A.设计标准认定权	B.工程款支付的签认权

C.工程设计变更的审批权	D.施工技术方案的审核权

E.工程建设有关协作单位组织协调主持权

5.设计合同规定，发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包括(           )

A.经批准的可行性研究报告	B.设计依据的标准

C.城市规划许可文件	D.限额设计要求

E.工程勘察资料

三、简答题（本大题共3小题，每小题5分，共15分）

1.写出仲裁的特点。

2.合同担保的方式有哪些？

3.土木工程合同履行的基本原则。

四、案例分析题（本大题共2小题，第1小题18分，第2小题17分，共35分）

1.    某单位筹资新建一工程项目，该工程设计已完成，施工图纸齐备，施工现场已完成“五通一平”工作，已具备开工条件。工程施工招标委托招标代理机构采用公开招标方式代理招标。招标代理机构编制了标底和招标文件。招标文件中要求工程总工期为300天。按国家工期定额规定，该工程的工期应为460天。

通过资格预审并参加投标的共有A、B、C、D、E五家施工单位。开标会议由招标代理机构主持，开标结果是这五家投标单位的报价均高出标底很多，这一异常引起了业主的注意，为了避免招标失败，业主提出由招标代理机构重新复核和制定新的标底。招标代理机构复核标底后，确认是由于工作失误，漏算部分工程项目使标底偏低。在修正错误后，招标代理机构重新确认了新的标底。A、B、C三家投标单位认为新的标底不合理，向招标人要求撤回投标文件。

评标委员会共由三人组成，技术经济专家两人，招标方代表一人。

由于上述问题纠纷导致定标工作在原定的投标有效期内一直没有完成。为早日开工，该业主更改了原定工期和工程结算方式等条件，指定了其中一家施工单位中标。

问：

（1）根据该工程的具体条件，业主应采用何种合同（按付款方式划分）？为什么？

（2）根据该工程的特点和业主的要求，在工程的标底中是否应含有赶工措施费？

（3）上述招标工作存在哪些问题？

（4）A、B、C三家投标单位要求撤回投标文件的作法是否正确？为什么？

（5）评标委员会的组成有何问题？

（6）如果招标失败，招标人可否另行招标？投标单位的损失是否应由招标人赔偿？为什么？

2.    某房产公司开发一高层写字楼工程，在委托设计单位完成施工图设计以后，通过招标方式选择监理单位和施工单位。中标的施工单位在投标书中提出了桩基础工程、防水工程等的分包计划。在签订施工合同时业主考虑过多分包会影响工期，只同意桩基础工程的分包，而施工单位坚持都应分包。

在施工过程中，房产公司应预售客户要求，对某楼层的使用功能进行了调整。

在主体工程施工完成时，由于房产公司资金周转出现了问题，无法按施工合同及时支付工程款，施工单位由于未得到付款，也没有按分包合同规定的时间向分包单位付款。

（1）房产公司不同意桩基础工程以外的分包的做法有理吗？为什么？

（2）施工单位由于未得到付款，也没有按分包合同规定的时间向分包单位付款，妥当吗？为什么？